武政发〔2022〕15号
武穴市人民政府关于

印发《武穴市工程建设招标投标活动定标管理办法》《武穴市建设工程招标代理机构信用评价管理办法（试行）》《武穴市工程建设招投标

标后履约联合检查办法》《武穴市工程建设施工

企业履约评价管理办法（试行）》的通知

各镇人民政府，市直有关部门，各街道办事处：
《武穴市工程建设招标投标活动定标管理办法》《武穴市建设工程招标代理机构信用评价管理办法（试行）》《武穴市工程建设招投标标后履约联合检查办法》《武穴市工程建设施工企业履约评价管理办法（试行）》已经武穴市人民政府九届18次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻实施。
2022年12月14日        
武穴市工程建设招标投标活动

定标管理办法
第一条  为规范全市工程建设招标投标活动中的定标工作，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《湖北省公共资源招标投标监督管理条例》等有关法律法规规定，结合实际，制定本管理办法。

第二条  本办法适用于全市依法必须招标的工程建设项目的定标工作，评标过程依照有关法律法规和文件规定执行。

第三条  招标人是整个招投标活动的第一责任人，要严格执行招标投标有关法律法规，建立健全内部决策程序控制、决策约束和廉政风险防控机制，对定标过程和定标结果承担主体责任。

第四条  招标人应在定标前对评标委员会评标情况进行审查核实，对所有中标候选人的投标文件进行清标，清标内容包括中标候选人报价合理性分析、信用信息、资质业绩、履约能力、拟派项目经理情况以及招标人认为需要核实的其他内容的真实性、一致性进行清查核实，并出具清标书面报告，由清标人员签字确认，清标报告作为定标参考依据之一。
第五条  对招标控制价在3000万元及以上的工程建设项目、1000万及以上与工程建设有关的货物、服务项目，招标人必须在定标前对所有定标候选人进行考察、质询。对上述标准之下的项目，招标人认为有必要的可以自行决定是否进行考察、质询。
第六条  考察组组长由招标人单位主要负责人或授权代表担任，考察组成员由纪检干部、工程建设、财务、法务等方面专业人员参加。考察方案需报市政府分管公共资源交易监督管理的市领导审批。

第七条  对于需考察的项目，由招标人按考察方案组织开展考察。考察结束后撰写考察报告，考察报告应重点反映定标候选人的信用记录、财务状况、获取的荣誉、违法违规记录等影响履约的因素。对定标候选人在武穴已实施过项目的，必须对该项目建设情况进行考察。

第八条  招标人应充分考虑定标候选人的履约能力，将其已履约项目的业主单位和行业主管部门对定标候选人的履约评价纳入考察报告。

第九条  考察报告由考察组全体成员签字确认后交市公共资源交易监督管理局审查备案。对不需考察的项目，招标人应当在定标候选人公示结束后5个工作日内召开定标会。

第十条  招标人制发的招标文件中应当明确定标方法，合理使用集体议事法、票决定标法、价格竞争定标法。定标时优先使用集体议事法，如集体议事法难以形成统一意见，再使用票决定标法。

第十一条  招标人在制作定标方案时，应当重点考虑中标候选人企业信用信息状况。对被列为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信惩戒对象、“信用湖北”（http://credit.hubei.gov.cn/）信用黑名单、湖北省公共资源交易信用信息平台（http://www.hbcxpt.cn/）重点监管对象，全国、全省建筑市场主体“黑名单”的，以及发生安全生产事故在处罚期内的企业，应当设置否决性条款；对未被列为前述情况，但有在公告期内的违法违规行为记录的中标候选人，应当设置降低排序等惩罚性条款；对信用状况好、过往项目履约评价好、农民工工资保障好的中标候选人设置升高排序等奖励性条款，结合评标委员会评标报告、招标人的清标报告、考察报告等定标资料，客观、公正、科学、精准地制定定标方案。
第十二条  招标人制发的定标方案应经党组（委）会研究并在定标前5个工作日报市公共资源交易监督管理局审查备案，审查备案后严格按照定标方案执行。

第十三条  招标人建立的定标人员库人数应不少于定标委员会人数的3倍，成员由招标人的领导班子成员、经营管理人员、工程技术人员组成。

第十四条  如定标委员库成员在数量上或技术、专业等方面无法满足招标项目定标实际需要，招标人直可邀请与招标项目相匹配的技术、专业等方面专家入选定标人员库。
第十五条  定标由招标人组建的定标委员会负责。定标委员会成员数量为7人或9人。组长由招标人的法定代表人或主要负责人担任，分管该项工程的班子成员须是定标委员会成员（班子中设有总工程师的，总工程师须参加）。余下的定标委员会成员在定标会开始前1小时开始随机抽取。其中，先按定标委员会中班子成员数量不少于四人（如班子成员数量较多，则不少于五人）抽取班子成员，再从定标人员库中随机抽取余下定标委员会成员。抽取过程必须全程留痕。

第十六条  招标人聘请本单位以外人员参与定标的，应对外聘人员的定标行为负责。

定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应当回避。
第十七条  定标会上应由考察组组长先行汇报对各定标候选人的考察情况，再按定标方案组织实施定标。
第十八条  定标委员会如需投票决定，各成员应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权，采用记名方式并注明投票理由。定标报告应当由定标委员会全体成员签字，对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。
第十九条  招标人应组建定标监督小组，对定标人员库组建、定标人员抽取和定标委员会的定标活动全过程进行监督。
第二十条  招标人应当在定标会结束后3日内公告定标结果。因符合法定原因可以更换中标人的，由原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标。

第二十一条  招标人在定标结束后出现以下问题的，市公共资源交易监督管理局可以提出否决建议报市公共资源交易监督委员会批准后重新实施定标：

（一）考察报告有弄虚作假的或有重大漏项的；

（二）定标过程中不按定标方案实施的；

（三）在定标结果公告后有举报经查实的。

第二十二条  定标委员会应按照招标文件规定的方法和程序进行定标并提交定标报告。招标人做好定标会记录、录音、录像等工作，做到可追溯、可倒查。除按规定自行保存所有定标资料外，招标人还应在定标会结束后 15日内将清标报告、定标记录、定标报告、定标监督报告等资料编入招投标资料汇编中交由市公共资源交易中心归档保存。  

第二十三条  本办法自印发之日起施行，以前市政府印发的有关文件与本办法有不一致的，以本办法为准。法律、法规另有规定的，从其规定。  

第二十四条  未按照本办法开展定标活动的，市公共资源交易监督管理局将相关问题线索移交市纪委监委。

第二十五条  本办法由市公共资源交易监督管理局负责解释。
附件：考察报告（示范文本）

附件

武 穴 市 建 设 工 程 招 标

考 察 报 告

（示范文本）
编号：                  
工程名称：                                    
招   标   人：                                    
招标代理机构：                                    

考察小组负责人（签字）：                           
日期：      年     月     日
目    录

10

一、考察工作及要求

12

二、项目基本情况表

13

三、考察工作组成员名单表

四、考察工作承诺书
14

五、定标候选人基本信息
15

六、考察要素内容
16



一、考察工作及要求

考察是指对定标候选人近三年的财务实力、获得荣誉、信用信息、以往履约评价、拟派项目负责人业绩的真实性等直接关系到标后能否良好履约的因素进行实地考察核实。考察小组通过考察整理，撰写考察报告，为定标委员会成员定标提供参考依据，以便全面、客观、准确定出中标人。
考察工作的主要内容（考察内容包含但不限于以下内容，考察小组在报告撰写过程可以增加其在考察过程中发现有必要报告定标委员会的事项）：

重点考察定标候选人获得的各种荣誉、过往业绩记录、过往履约评价等情况；

重点关注定标候选人近三年的不良信息，包括各政府职能部门作出的各种处罚以及其他失信记录；有无严重违约或重大工程质量安全问题；

三、对定标候选人近三年企业财务整体营业收入、资产负债率、可使用的银行授信余额或银行存款进行调查；

四、对定标候选人近三年有无参与围标串标、转包和违法分包行为，以及出借资质、挂靠行为进行调查；

五、对定标候选人拟派团队履约能力与履约水平的真实性进行审查核实；
六、考察小组考察完成后应编制考察报告，小组成员应在考察报告签署名字。考察报告应包括但不限于以下内容：

1.报告书封面；

2.目录；

3.项目基本情况表；

4.考察工作组成员名单表；

5.考察工作承诺书；

6.定标候选人基本信息表；

7.考察要素内容；
8.其他文件。

七、考察报告应当实事求是、客观公正。考察报告所需采用表格可由考察小组自行设计。

考察工作小组成员必须对考察过程、资料等相关情况必须严格保密。

二、项目基本情况表

	项目名称
	

	招标编号
	

	招 标 人
	

	招标代理
	

	项目概况
	

	投标人资格条件
	

	定标候选人
	

	
	

	
	

	
	

	
	


三、考察工作组成员名单表

	序号
	姓名
	现工作单位
	职务
	是否需回避

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


四、考察工作承诺书

本人作为                 （项目名称）考察工作的考察人员，在参加考察工作中，将遵循《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及本工程《招标文件》等有关规定，认真执行省、市招投标的相关制度，严格履行考察职责，本着公正、公平及诚实、信用的原则参与考察工作，同时遵守以下条款：

（一）对参与考察的所有成员身份和考察内容严格保密；

（二）客观、公正地参与考察工作，在考察过程中不受任何干扰，独立地提出考察意见，并对自己的考察意见承担责任；

（三）不私下接触定标候选人，不收受他人的财物或者其他好处，不透露有关考察情况以及与考察有关的其他信息；

（四）严格遵守保密规定，不向任何单位或个人泄露参与考察活动中所获知的国家秘密和商业秘密；

（五）协助、配合有关行政主管部门的监督、检查；

（六）本人与本项目定标候选人不存在利害关系。

以上条款、承诺真实有效，如违反，愿接受行业主管部门的相关处理并承担相应的法律责任。

承诺人签字：               
年   月   日    

五、定标候选人基本信息

	单位名称
	
	
	
	
	

	企业资质
	
	
	
	
	

	公司地址
	
	
	
	
	

	投标文件中提供的同类业绩情况
	
	
	
	
	

	投标文件中提供的获奖情况
	
	
	
	
	

	拟任项目负责人
（资格等级、奖项、业绩等）
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员

（资格等级、奖项、业绩、社保等）
	
	
	
	
	

	不良行为记录；行政处罚；“黑名单”；其他失信记录
	
	
	
	
	


注：本表内容可按照项目实际内容进行修改

六、考察要素内容
一、重点考察定标候选人企业信誉包括获得各种荣誉、过往业绩履约情况，考察报告中应通过图片和文字反映出定标候选人所获荣誉的整体情况并附带可供查询的链接；

二、重点关注近三年的不良信息，包括各政府职能部门作出的各种处罚以及其他失信记录以及有无严重违约或重大工程质量安全问题，考察报告中应对投标人的不良信息予以记录并附带可供查询的链接；

三、对定标候选人近三年企业财务整体营业收入、资产负债率、可使用的银行授信余额或银行存款进行调查，并在考察报告中提供可查询的复印材料；

四、对定标候选人主要负责人类似业绩情况进行考察，要求定标候选人提交投标文件中业绩项目的履约能力评价报告，若定标候选人在武穴承建过项目，则必须去业主单位考察，由业主单位出具履约能力评价报告；

五、对定标候选人拟派团队履约能力与履约水平的真实性进行审查核实，考察报告中应重点记录拟派团队所获得的荣誉、人员经历以及资格条件证明材料；
六、调查定标候选人的信用记录、行政处罚、司法诉讼的情况，考察报告中应详细记录并附带可供查询的链接。

备注：考察要素可根据项目实际情况增减，考察要素的评定提供定标委员会能直观了解该投标人在各方面的情况，仅供定标委员会定标时参考。

考察组全体成员签字：

武穴市建设工程招标代理机构

信用评价管理办法（试行）
 为深化招标投标领域“放管服”改革，优化招投标市场营商环境，进一步规范招标代理机构执业行为，提高招标代理服务质效，维护建设工程招投标各方主体的合法权益，根据招投标有关法律法规和政策，结合我市实际，制定本办法。

 本办法所称招标代理机构信用评价是指对在公共资源交易中心开展建设工程招标代理活动（以下简称代理活动）的招标代理机构的服务质量、专业能力等方面的评价。

本办法适用于在武穴市从事招标代理活动的招标代理机构及其从业人员。

第三条  招标代理机构在武穴市从事招标代理活动填写《执业登记表》（附件1），按要求填报相关信息，并对信息的真实性、准确性负责。

代理机构登记的信息内容发生变化的，应当自变更之日起5个工作日内报市公共资源交易监督管理局。
第四条  招标代理机构在代理活动中应遵守相关法律法规、规章制度和政策措施，恪守职业道德，诚信经营，依法开展代理活动。

第五条  代理机构信用评价结果定期报市政府，并通过武穴市公共资源交易中心网站对外公布（http://www.wuxueggzy.com/）。

第六条  招标代理机构信用评价内容包括机构服务质量、业务水平、优良加分情况和不良扣分情况。

第七条  招标代理机构评价采用计分制，每半年为一个评价周期，评价周期内未代理项目的招标代理机构不参与评分。

招标代理机构评价得分=服务质量得分（70分）+业务水平得分（30分）+优良加分－不良扣分。

 服务质量和业务水平得分采取“一标一评”方式计算评价周期内招标代理机构代理活动评价分的算术平均值。（即得分=评价周期内累积代理项目“一标一评”得分÷评价期内代理项目数量。）
“一标一评”指的是招标代理机构每次代理活动结束后，由招标人、市公共资源交易中心、评标委员会分别对代理机构本次项目的服务质量进行评价，由市公共资源交易监督管理局对业务水平进行评价，评价表格报送至市公共资源交易监督管理局。（评价内容详见附件2、3、4、5）

招标人在中标通知书发出后3日内提交评价表格，公共资源交易中心在中标公告发出后3日内提交评价表格，评标专家在评标结束后现场提交评价表格，未提交的，视为不得分。

 在评价周期内具备以下情形的，给予优良加分： 

（一）招标代理机构在招标代理工作方面获得国家、省、市（地）级监管部门或行业协会表彰的，分别加3分、2分、1分。同一事项获得多级别表彰的，按最高级别加分一次；

（二）招标代理机构在招标代理工作方面在国家、省、市（地）级招标代理机构工作会议上推广做法或作经验介绍的，每次分别加3分、2分、1分；

（三）招标代理机构从业人员在招标代理工作方面获得国家、省、市（地）级监管部门或行业协会表彰的，每人次分别对所属单位加3分、2分、1分。同一人员获得多次表彰的，按最高级别加分一次；

（四）主动向监管部门反映招投标活动中的违法违规线索并经核实属实的，每件次加2分；

（五）积极建言献策，主动向武穴市公共资源交易监督管理局书面提出优化招投标营商环境合理化意见建议并被采纳的，每件次加2分。

第十条  具有《湖北省公共资源招标投标违法违规行为记录量化管理办法》中规定的情形的，给予不良扣分，其中每个一般不良行为扣2分，每个较重不良行为扣4分，每个严重不良行为扣8分，每个特别严重不良行为扣12分，扣分周期同量化周期。

第十一条  招标代理机构被县级以上监管部门限制从事招投标代理活动的，限制期内评价分为0，限制期满后再参与评价。

第十二条  代理机构信用评价分为A、B、C三个等级。得分在90分（含90分）以上的为A级、80-90分（含80分）为B级、80分以下的为C级，其中不良扣分在一个评价周期累计满15分的，直接降为C级。

第十三条  招标代理机构对评价结果有异议的，应当在本周期评价结果公示后三日内向市公共资源交易监督管理局提出书面申诉，市公共资源交易监督管理局在五个工作日内做出答复。

第十四条  市公共资源交易监督管理局和有关行政监督部门应将招标代理机构信用评价结果作为日常监管重要参考，对不同评价结果的招标代理机构实行差异化管理：

（一）在评价周期内评价得分在90分（含）以上且无不良扣分情况的A级代理机构，在下一评价周期加5分，并在评先评优时优先推荐。

（二）对评级在C级及以下的代理机构，由市公共资源交易监督管理局对其法定代表人进行约谈，下达《业务指导意见书》同时将其公司纳入重点监管名录，由市公共资源交易监督管理局对其整改情况进行验收，验收合格的方可进入我市中介超市。

（三）市财政投资、招标控制价在1000万及以上的工程建设施工项目、500万以上与工程建设有关的货物项目和300万以上与工程建设有关的服务项目优先选择A级代理机构。

第十五条 招标代理机构存在隐瞒情况、提供虚假材料或者以欺骗、贿赂等不正当手段获得评价评分的，经查实后，将其公司纳入重点监管名录。

第十六条 本办法自正式印发之日起施行。

第十七条 本办法由市公共资源交易监督管理局负责解释。
附件：1.公共资源交易代理机构执业登记表

2.武穴市招标代理机构服务质量评价（招标人）

3.武穴市招标代理机构服务质量评价（交易中心）

4.武穴市招标代理机构服务质量评价（评标委员会）
5.武穴市招标代理机构业务水平评价（市公共资源交易监督管理局）
附件1 

	公共资源交易代理机构执业登记表

	公司名称
	

	地址
	

	驻武穴

办公详址
	

	营业执照证号
	
	经营年限
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	驻武穴负责人
	　
	联系电话
	　

	业务代理范围
	

	驻武穴代理组成人员
	序号
	姓名
	岗位职务
	技术职称
	专业
	职称或执业注册资格证书编号

	
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	
	3
	　
	　
	　
	　
	　

	
	4
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5
	　
	　
	　
	　
	　

	
	…
	　
	　
	　
	　
	　

	本单位承诺上述表格所填内容真实、完整。                    
                                         单位名称：                       

（盖章） 
                                                           年    月   日 

	核验情况：

                                                           年    月   日 

	受理意见：

                                                           年    月   日


附件2

武穴市招标代理机构服务质量评价

（招标人）

招标人（公章）：
	代理机构名称
	

	项目名称
	

	招标单位联系人
	
	联系方式
	

	序号
	评价内容
	分值
	得分
	备注

	1
	提前1天通知招标人参加开标、评标、定标活动
	5
	
	

	2
	开标、评标活动组织顺畅有序，相关表格、资料齐全无误
	5
	
	

	3
	公示结束无异议的2日内发出中标公告和中标通知书
	5
	
	

	4
	代理项目发生异议、矛盾或纠纷时，积极主动配合招标人提出意见建议、处理方案，处理效果良好
	5
	
	

	5
	代理机构业务熟练，能为招标人提供法律、法规和政策依据，及时提出合理建议
	5
	
	

	6
	项目资料归档及时、完整，符合档案管理规范
	5
	
	

	总分（满分30）
	

	其他需要说明的情况：


附件3
武穴市招标代理机构服务质量评价

（市公共资源交易中心）

	代理机构名称
	

	项目名称
	

	开标时间
	
	评价人员
	

	序号
	评价内容
	分值
	得分
	备注

	1
	项目登记程序规范、内容准确、资料齐全
	5
	
	

	2
	遵守开标、评标现场纪律，投标截止时间前30分钟代理机构人员佩戴统一吊牌进入开标室
	5
	
	

	3
	开标、评标前准备充分，系统操作熟练，组织有序，程序严谨，过程顺利
	5
	
	

	4
	涉及场地变更、专家补抽、复核场地安排等事项与交易中心沟通及时
	5
	
	

	5
	录入电子交易平台相关信息完整无误
	5
	
	

	6
	其他不遵守交易平台规则规定，影响招投标工作正常进行
	5
	
	

	总分（满分30）
	

	其他需要说明的情况：


附件4

武穴市招标代理机构服务质量评价

（评标委员会）

	代理机构名称
	

	项目名称
	

	评标（评审时间）
	

	评标委员会成员
	

	评标委员会主任（签字）
	
	联系方式
	

	序号
	评价内容
	分值
	得分
	备注

	1
	代理机构工作人员全程等候服务，及时准确解答评标委员会提出的针对招标文件的疑问，查阅相关资料
	5
	
	

	2
	评标准备充分，及时、完整的提供评标所必需的信息材料
	5
	
	

	总分（满分10）
	

	其他需要说明的情况：


附件5

武穴市招标代理机构业务水平评价

（市公共资源交易监督管理局）
	代理机构名称
	

	项目名称
	

	序号
	评价内容
	分值
	得分
	备注

	1
	依照相关法律法规、规范签订委托代理协议
	2
	
	

	2
	招标文件规制科学、合法、合理，不存在违反法律法规或政策规定的条款，表述准确、无歧义，每发现一处扣2分，扣完为止
	5
	
	

	3
	因工作失误导致的澄清答疑，每发一次扣2分，扣完为止
	5
	
	

	4
	评标结束3日内公示评标结果
	5
	
	

	5
	收到异议之日起3日内作出答复，答复内容准确、有针对性
	5
	
	

	6
	积极配合监管部门对交易活动开展的调查处理
	5
	
	

	7
	其他违反法律法规和相关规定的行为
	3
	
	

	总分（满分30）
	

	其他需要说明的情况：


武穴市工程建设招投标标后履约

联合检查办法

第一条  为维护我市公共资源交易市场秩序，规范公共资源交易行为，促进公共资源交易各方加强管理、诚信履约，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《湖北省公共资源招标投标监督管理条例》等法律法规，结合我市实际，制定本办法。
第二条  本办法所称的标后履约联合检查是指市公共资源交易监督管理局会同有关行业监督部门对项目施工单位、监理单位标后履约情况进行监督检查。
第三条  项目业主单位是标后履约管理的责任主体，对项目的标后履约监管全面负责，应按照合同约定加强对中标人履约情况的跟踪、考核。对不能正常履约的中标人，项目业主单位可提请市公共资源交易监督管理局会同相关行业监督部门进行专项联合检查。

第四条  联合检查原则上每两个月开展一次，检查对象为财政性资金投资、招标控制价在1000万元以上的工程建设施工项目，其余项目由各行业监管部门自行组织标后履约检查。

第五条  标后监督检查主要内容：
1.是否在法律规定的时间内与中标人签订合同，签订的合同与投标文件是否一致；
2.是否将工程转包或违法分包；

3.依法必须招标的项目是否存在不招标、以其他方式规避招标、不按照法定程序招标。
4.项目部及关键岗位人员与投标文件是否一致及到岗履职情况，人员调整是否符合相关规定；
第六条  标后监督检查程序：
1.市公共资源交易监督管理局牵头组建检查小组，确定检查项目、时间和行程，小组成员由市公共资源交易监督管理局和行业监督部门抽调人员组成；
2.检查方式：查阅相关资料、检查建设情况、查看施工现场管理机构及核实关键岗位人员身份等，现场填写《武穴市重点工程建设项目标后履约检查表》（详见附件1），各相关人员签字确认。
3.检查过程的视频、图片、文字资料由市公共资源交易监督管理局整理保存。

第七条  市公共资源交易监督管理局组织有关行业监督部门不定期对存在问题项目的整改工作进行回头看，督促整改到位。
第八条  检查中发现施工单位、监理单位有违法违规行为的，按照情节轻重分类处理，情节轻微的，责令改正违法违规行为；情节较重的，由有关行业监督部门按照有关规定依法查处；情节严重涉嫌犯罪的，移送司法机关查处。查处单位在查处结案后一周内将有关情况抄告市公共资源交易监督管理局。
第九条  在标后联合检查工作中发现执法人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的，依据相关规定追究有关责任人员责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第十条  本办法自印发之日起施行，法律、法规另有规定的，从其规定。

第十一条  本办法由市公共资源交易监督管理局负责解释。
附件：武穴市重点工程建设项目标后履约检查表
附件

	武穴市重点工程建设项目标后履约检查表

	项目名称
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	检查时间
	年    月    日    时

	检

查

内

容
	检查内容
	检查情况
	备注

	
	依法必须招标的项目是否存在不招标、以其他方式规避招标、不按照法定程序招标
	
	

	
	是否将工程转包或违法分包
	
	

	
	是否在法律规定的时间内与中标人签订合同，签订的合同与投标文件是否一致
	
	

	
	项目经理是否在岗
	
	

	
	项目总监是否在岗
	
	

	
	技术负责人是否在岗
	
	

	
	施工、质检、安全员、专监是否在岗
	
	

	
	监理、施工单位考勤制度，相关考勤记录是否齐全
	
	

	
	存在的其他问题
	

	
	建设单位确认
	

	
	监理单位确认
	

	
	项目部负责人确认
	

	检查组成员（签字）：


武穴市工程建设施工企业履约评价

管理办法（试行）

第一条  为进一步明确工程建设施工企业责任，促进依法、诚信履约，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《湖北省公共资源招投标监督管理条例》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条  本办法适用于对全市依法必须招标的工程建设项目施工企业的履约评价及评价结果运用。

第三条  本办法所称的施工企业履约评价，是指行业主管部门对工程建设项目施工企业的基本情况、人员配备、专业水平、施工管理、安全生产及工程质量等方面进行的综合评价。

第四条  履约评价采取分级管理原则，行业主管部门按照各自行业规范和工程验收要求，制定评价标准，评价标准报市公共资源交易监督管理局备案。

第五条  有关行政监督部门应加强日常检查，及时记录评价数据，同时对发现的违法违规问题及时处理，并将处理结果报送至市公共资源交易监督管理局。

第六条  履约评价分为A、B、C三个等级，在项目完工后，由项目所属行业主管部门根据评价标准，结合业主单位对工程建设施工企业的评价意见，对项目开展履约评价，并将评价结果抄送市公共资源交易监督管理局。

第七条  工程建设施工企业对评价结果有异议的，应当在收到评价结果之日起三日内向有关行政监督部门提出书面申诉，有关行政监督部门在五个工作日内做出答复。

第八条  业主单位和有关行政监督部门应将履约评价结果作为确定中标人和日常监管重要参考，对不同评价结果的施工单位实行差异化管理，具体评价标准由各行业主管部门自行制定：

（一）对评级分值为90分以上的A级施工单位，业主单位应在定标环节优先考虑。

（二）对评级分值为80分以上的B级施工单位，业主单位应在定标环节酌情考虑，有关行政监督部门应加强日常检查力度，发现违法行为及时查处。

（三）对评级分值为70分以上的C级施工单位，业主单位应在定标环节谨慎考虑，有关行政监督部门应在日常检查中重点关注，严肃查处违法行为。

第九条  本办法自正式印发之日起施行。

第十条  本办法由市公共资源交易监督管理局负责解释。

抄送：市委各部门，各人民团体。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院。

  武穴市人民政府办公室                     2022年12月14日印发


