
市人民政府办公室

关于进一步明确市政府投资建设工程

总承包操作流程的通知

各管理区、镇人民政府、街道办事处，市政府各部门：

为加强对政府投资项目采用工程总承包模式（以下简称EPC）的管理，根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《公路工程设计施工总承包管理办法》（交通运输部2015年10号令）、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号)、《湖北省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理实施办法》（鄂建设规〔2021〕2号）等相关规定，结合我市实际，现就进一步明确市政府投资建设工程采用EPC模式操作流程有关事宜通知如下：
一、EPC模式是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。

二、政府投资项目采用EPC模式必须坚持保证工程质量和投资效益、提高建设效率、控制工程造价的原则。

三、建设内容明确、技术方案成熟的项目适宜采用EPC模式。我市政府投资工程项目采用EPC模式原则上限于房屋建筑、市政及公路工程建设项目。

四、政府投资项目是否采用EPC模式建设由建设单位在编制

可研报告时征求相关主管部门意见。属于房屋建筑、市政工程类，由市住建局出具书面意见；属于公路工程类，由市交通运输局出具书面意见。

五、政府投资项目采用EPC模式原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包。对相关规划中已经明确的项目；部分扩建、改建项目；建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单的项目；为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目可以按照国家有关规定简化需要报批的文件和审批程序，应当在完成相应的投资决策审批后进行工程总承包项目发包。

六、对政府投资项目（包括国有企业实施）采用EPC模式建设实行分类管理。投资额较小一般项目，招标文件评标办法和标准、拟签订合同的主要条款、最高投标限价等内容需报分管项目市领导审定签批；投资额较大项目，招标文件评标办法和标准、拟签订合同的主要条款、最高投标限价等内容需报市政府常务会议审定后，由分管项目市领导签批。

七、市公共资源交易中心根据分管项目市领导签批意见，受理并开展EPC项目招投标工作。
附件：潜江市政府投资（包括国有企业实施）项目采用工程

      总承包模式的建设项目流程图

                                2021年3月23日

附件

潜江市政府投资（包括国有企业实施）项目

采用工程总承包模式的建设项目流程图
















  抄送：市委各部门，市人武部，各人民团体。

        市人大常委会办公室，市政协办公室，市监察委，

        市法院，市检察院。
        江汉石油管理局。                                         

  潜江市人民政府办公室                     2021年3月23日印发 
建设单位编制可研报告





建设单位在项目储备阶段中提出采用EPC模式建设的需求，并征求相关行业主管部门意见。





公路工程项目


建设单位向市交通运输局征求采用EPC建设模式的意见





房屋建筑、市政工程项目


建设单位向市住建局征求采用EPC建设模式的意见





相关部门出具是否可采用EPC模式建设的书面意见





建设单位组织编制初步设计及概算，完成专家评审，建设单位报市发改委审批可研报告





建设单位完成招标文件制作





投资额较大项目招标文件核心内容报市政府常务会议审定后，由分管项目市领导签批





投资额较小一般项目招标文件核心内容报分管项目市领导审定签批





市公共资源交易中心根据市发改委批复及分管项目市领导签批意见办理EPC模式进场交易手续









